## Slide 1: KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
& Partners
Law Firm
WINS

## Slide 2: PENGERTIAN KONTRAK PBJ PEMERINTAH
“Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”
Kontrak PBJ tunduk pada:
ketentuan tentang PBJ Pemerintah
ketentuan umum tentang perjanjian dalam KUH Perdata
peraturan lain yang relevan

## Slide 3: PROSES KONTRAK
Pra Kontrak
Penutupan Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Berakhirnya Kontrak

## Slide 4: FORMAT KONTRAK
Kontrak rinci
  Pengaturan hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara rinci dalam satu dokumen surat perjanjian/kontrak
  Dokumen lain tetap menjadi bagian dari Kontrak
Kontrak ringkas
  Bentuk kontrak sesuai dengan standar dari LKPP
  Surat perjanjian/kontrak hanya memuat beberapa pasal
  Ketentuan, hak dan kewajiban para pihak termuat dalam SSUK dan SSKK

## Slide 5: PIHAK PENANDATANGAN KONTRAK
Masing-masing pihak harus diwakili orang yang berwenang
Pihak yang mewakili Pemerintah
PA/KPA/PPK sesuai kewenangannya masing-masing dapat bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak
Pihak yang mewakili Penyedia
Direksi/Pimpinan Perusahaan yang disebutkan dalam akta notaris
Karyawan tetap berdasarkan kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan

## Slide 6: PENANDATANGANAN KONTRAK
Maksimal 14 hari setelah SPPBJ diterbitkan (kec. DIPA/DPA belum disahkan)
Dilakukan oleh masing-masing pihak yang memiliki kewenangan
Dilaksanakan setelah rapat persiapan penandatangan kontrak
Penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Pekerjaan kompleks harus memperoleh pendapat dari ahli kontrak

## Slide 7: JAMINAN DALAM TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan atau Retensi

## Slide 8: HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak secara umum:
Mengawasi dan memeriksa pekerjaan
Menerima laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodic
Menerima hasil pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan
Membayar pekerjaan sesuai kesepakatan
Memberikan fasilitas kepada penyedia
Menilai kinerja Penyedia

## Slide 9
Hak dan kewajiban Penyedia secara umum:
Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan
Meminta fasilitas
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cermat, akurat & tanggung jawab
Memberi keterangan yang diperlukan
Mengambil langkah-langkah yang memadai

## Slide 10: PERUBAHAN KONTRAK
Setiap perubahan ketentuan dalam Dokumen Kontrak harus berdasarkan kesepakatan para pihak  Ps 1338 (2) KUH Perdata
Latar belakang perubahan kontrak:
Perubahan pekerjaan
Perubahan harga kontrak
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau peralatan utama
Perubahan personel manajerial, peralatan utama, dan/atau subkontraktor
Perubahan kontrak karena masalah administrasi

## Slide 11: PEMUTUSAN KONTRAK
Dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia terhadap pihak lainnya
Mengesampingkan Ps 1266 & 1267 KUH Perdata
Sanksi thd Penyedia jika Pejabat Penandatangan Kontrak memutus kontrak:
  Jaminan pelaksanaan & jaminan uang muka dicairkan
  Pembayaran denda
  Dafta hitam

## Slide 12: PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN
Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaiakn pekerjaan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir
Pemberian kesempatan didasarkan pada penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak
Dimuat dalam adendum kontrak  waktu penyelesaian, pengenaan sanksi denda, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
Pemberian kesempatan dapat melampaui tahun anggaran

## Slide 13: BERAKHIRNYA KONTRAK
Penghentian kontrak sebagai akibat Keadaan Kahar
Telah dilakukan serah terima pekerjaan
Telah berakhirnya masa pemeliharaan
Terpenuhinya pembayaran

## Slide 14: TERIMA KASIH